StudyMate AI

05 Temmuz 2026 – 19 Temmuz 2026

| Proje | StudyMate AI |
| --- | --- |
| Sprint Odağı | PDF işleme, RAG, kaynak gösterimi, quiz, Docker ve gerçek API entegrasyonu |

# 1. Sprint 2 Kapsamı

Backend proje yapısı, authentication, course ve document API'lerinin eklenmesi

PDF upload, PyMuPDF text extraction, cleaning ve chunking

Embedding, ChromaDB, retrieval, Gemini tabanlı RAG ve citation

Chat history, quiz generation, quiz çözme ve sonuç saklama

Docker, Alembic migration, temiz kurulum ve frontend API entegrasyonu

# 2. Kapsam Sınırı

Eklenmesine karar verilen Analytics Dashboard, Flashcard Sistemi ve Study Plan Generator Sprint 3'e bırakılmıştır.

# 06 Temmuz 2026

Günün odağı: Sprint 2 kapsamının ve yeni dosya sınırlarının belirlenmesi

Eray Gürbüz Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? Sprint 1 repository içeriğini gözden geçirdim ve backend tarafında eksik olan dosyaları belirledim. Scrum Master olarak Sprint 2 issue listesini PDF processing, RAG, quiz ve altyapı başlıklarına ayırdım. Bugün ne yapacağım? config.py, dependencies.py, security.py ve db/session.py dosyalarının temel yapısını hazırlayacağım. README.md içinde Sprint 2 için eklenecek bölümün başlıklarını oluşturacağım. Önümde bir engel var mı? Sprint 1'de bulunan frontend iskelet dosyalarıyla yeni backend API sözleşmesinin uyumlu olması gerekiyor.

Esra Aydın (AI) Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? Embedding, ChromaDB, retrieval ve Gemini katmanlarının ayrı servisler halinde tutulmasına karar verdim. Chunk metadata alanlarını document_id, course_id, page_number ve chunk_index olarak tasarladım. Bugün ne yapacağım? embedding_service.py, vector_store.py ve rag_service.py için sınıf sorumluluklarını netleştireceğim. Retrieval testinde kullanılacak örnek soru setini hazırlayacağım. Önümde bir engel var mı? Chunk size ve overlap değerleri gerçek PDF'ler üzerinde denenmeden kesinleştirilemez.

Esra Meriç Topaktaş (Frontend) Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? Sprint 1'deki App.jsx, LoginPage ve DashboardPage dosyalarını gerçek backend akışına bağlamak için inceledim; frontend build dosyalarının Sprint 2'de güncellenmesi gereken kısımlarını belirledim. API client tarafında JWT token ekleme ve hata mesajı işleme ihtiyacını çıkardım. Bugün ne yapacağım? client.js dosyasını timeout, Authorization header ve ortak errorMessage fonksiyonuyla güncelleyeceğim; frontend/Dockerfile, package.json, vite.config.js ve index.html dosyalarının Sprint 2 çalışma ortamına uyumunu kontrol edeceğim. LoginPage.jsx üzerinde register/login bağlantısını tamamlayacağım. Önümde bir engel var mı? Backend validation hatalarının string veya liste olarak gelebilmesi frontend mesajlarını etkiliyor.

Eda Dilek Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? PDF processing ve quiz modüllerinin veri akışını çıkardım. Quiz için model, schema, service ve route ayrımını planladım. Bugün ne yapacağım? document_processor.py içinde PyMuPDF ile sayfa bazlı metin çıkarma taslağını hazırlayacağım. quiz.py model ve schema alanlarını netleştireceğim. Önümde bir engel var mı? Quiz üretiminde kullanılacak RAG bağlamının formatı Esra 1'in retrieval çıktısına bağlı.

Ege Onur Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? Sprint 2'de ilk kez eklenecek Docker, Alembic, backend başlangıç yapısı ve sprint dokümantasyonu dosyalarını listeledim. Entegrasyon ve clean-install kontrol planını hazırladım. Bugün ne yapacağım? docker-compose.yml, backend/Dockerfile, requirements.txt, Alembic temel dosyaları ve backend/app/main.py üzerinde çalışacağım. Servislerin başlama sırasını ve health durumlarını test edeceğim. Önümde bir engel var mı? Eski PostgreSQL volume'u migration sonuçlarını etkileyebilir.

## Gün Sonu Ortak Kararlar

Sprint 1'de bulunan ve değişmeyen dosyalar Sprint 2 commitlerine dahil edilmeyecek.

README.md her sprintte güncellenecek; Sprint 2 README değişikliği Eray tarafından yapılacak.

# 08 Temmuz 2026

Günün odağı: Authentication, course, document ve PDF upload altyapısı

Eray Gürbüz Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? User, Course ve Document model/schema ilişkilerini oluşturdum. Auth, course ve document route'larında sahiplik kontrollerini tasarladım. Bugün ne yapacağım? JWT security akışını ve protected endpoint bağımlılıklarını tamamlayacağım. PDF upload endpointinde dosya türü, boyut ve course sahipliği doğrulaması ekleyeceğim. Önümde bir engel var mı? Upload başarısız olursa yarım Document kaydı kalmaması için transaction davranışı kontrol edilmeli.

Esra Aydın (AI) Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? ChromaDB collection yapısını ve vector metadata biçimini hazırladım. Embedding servisinin batch çalışma yöntemini belirledim. Bugün ne yapacağım? Doküman bazlı upsert, delete ve similarity search fonksiyonlarını geliştireceğim. Çok kısa chunk'ların elenmesi için minimum içerik uzunluğu ekleyeceğim. Önümde bir engel var mı? ChromaDB istemci sürümü ile container sürümünün uyumu doğrulanmalı.

Esra Meriç Topaktaş (Frontend) Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? client.js üzerinde token interceptor ve hata mesajı desteğini geliştirdim. LoginPage'i register/login endpointlerine bağladım. Bugün ne yapacağım? DashboardPage'te gerçek course ve document verisini gösterecek düzenlemeleri yapacağım; frontend build ve container ayarlarını doğrulayacağım. Upload sonrası processing status bilgisinin ekranda nasıl yenileneceğini netleştireceğim. Önümde bir engel var mı? Backend migration tamamlanmadan register isteği atılırsa kullanıcı genel hata görüyor.

Eda Dilek Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? PyMuPDF ile sayfa bazlı metin çıkarma akışını geliştirdim. Boş sayfaları atlayan ve page_number bilgisini koruyan veri yapısını oluşturdum. Bugün ne yapacağım? Text cleaning ve chunking fonksiyonlarını tamamlayacağım. Quiz schema içinde soru, seçenekler, doğru cevap ve açıklama alanlarını yazacağım. Önümde bir engel var mı? OCR Sprint 2 kapsamında olmadığı için taranmış PDF'ler desteklenmeyecek.

Ege Onur Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? Alembic klasör yapısını ve migration environment dosyalarını hazırladım. PostgreSQL ile backend container bağlantısını doğruladım. Bugün ne yapacağım? ChromaDB servisini compose yapısına ekleyip backend bağlantısını test edeceğim. Temiz kurulum için gerekli environment anahtarlarını dokümante edeceğim. Önümde bir engel var mı? ChromaDB hazır olmadan backend ilk isteği alırsa bağlantı hatası oluşabilir.

## Gün Sonu Ortak Kararlar

Sprint 2 kapsamında yalnızca metin katmanı bulunan PDF'ler desteklenecek.

Document status değerleri processing, ready ve failed olarak standardize edildi.

# 10 Temmuz 2026

Günün odağı: Embedding, ChromaDB ve RAG servislerinin geliştirilmesi

Eray Gürbüz Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? PDF upload endpointini Document kaydı ve processing status akışıyla birleştirdim. Dosya silme işleminde kullanıcı/course/document erişim kontrollerini tamamladım. Bugün ne yapacağım? Document silindiğinde yerel dosya ve vector store kayıtlarının birlikte temizlenmesini sağlayacağım. Chat route için authentication ve document sahipliği kontrolünü hazırlayacağım. Önümde bir engel var mı? Veritabanı kaydı silinip vector kayıt silinmezse tutarsızlık oluşabilir.

Esra Aydın (AI) Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? embedding_service.py ve vector_store.py dosyalarını tamamladım. Course ve document metadata filtreleriyle top-k retrieval geliştirdim. Bugün ne yapacağım? llm_service.py ile Gemini çağrılarını merkezi hale getireceğim. rag_service.py içinde yalnızca getirilen chunk'ları kullanan grounding promptunu oluşturacağım. Önümde bir engel var mı? Benzerlik eşiği yüksek olursa cevap bulunamıyor, düşük olursa ilgisiz chunk'lar geliyor.

Esra Meriç Topaktaş (Frontend) Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? DashboardPage'i gerçek course/document cevaplarına göre güncelledim; frontend Docker ve Vite yapılandırmasını backend API adresiyle uyumlu hale getirdim. API client'ın validation detail listelerini okunabilir mesaja çevirmesini sağladım. Bugün ne yapacağım? Login ve dashboard akışını Docker ortamındaki backend ile test edeceğim; frontend package ve build ayarlarını doğrulayacağım. Önümde bir engel var mı? API endpoint yollarında değişiklik yapılırsa client çağrıları güncellenmeli.

Eda Dilek Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? document_processor.py içinde cleaning ve overlap'li chunking akışını tamamladım. Quiz model ve schema dosyalarını hazırladım. Bugün ne yapacağım? quiz_service.py içinde retrieval bağlamından soru üretme ve güvenli JSON parse geliştireceğim. Quiz route için create, solve ve result akışını tasarlayacağım. Önümde bir engel var mı? LLM bazen dört seçenek yerine farklı sayıda seçenek döndürebiliyor.

Ege Onur Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? Docker Compose ile PostgreSQL, ChromaDB ve backend servislerini birlikte çalıştırdım; backend/app/main.py uygulama başlangıç akışını doğruladım. Backend Dockerfile ve requirements dosyasını stabil hale getirdim. Bugün ne yapacağım? Alembic migration akışını temiz ve mevcut veritabanında test edeceğim. Servis health kontrollerini release kontrol listesine ekleyeceğim. Önümde bir engel var mı? Orphan container'lar port çakışmasına ve eski şema kullanımına neden olabilir.

## Gün Sonu Ortak Kararlar

Citation bilgisi LLM metninden çıkarılmayacak, retrieval metadata'sından üretilecek.

# 12 Temmuz 2026

Günün odağı: RAG Chat, citation, chat history ve quiz akışı

Eray Gürbüz Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? Chat endpoint erişim kontrolünü ve chat history model ilişkilerini inceledim. API hata response biçimlerini ortaklaştırmaya başladım. Bugün ne yapacağım? Chat mesajlarının kullanıcı ve course bazında saklanmasını tamamlayacağım. Quiz endpointlerindeki authentication ve sahiplik kontrollerini gözden geçireceğim. Önümde bir engel var mı? Silinen dokümana ait eski citation kayıtlarının gösterim davranışı belirlenmeli.

Esra Aydın (AI) Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? llm_service.py ve rag_service.py dosyalarını tamamladım. Dokümanda bulunmayan sorular için bilgi uydurmayan prompt kuralı ekledim. Bugün ne yapacağım? chat.py route ve chat schema/model dosyalarını tamamlayacağım. eval_retrieval.py ve örnek evaluation seti ile top-k sonuçlarını değerlendireceğim. Önümde bir engel var mı? Gemini cevap biçimi değişebildiği için citation model cevabından bağımsız tutulmalı.

Esra Meriç Topaktaş (Frontend) Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? Sprint 1'de bulunan chat ve quiz ekranlarını gerçek endpointlerle test ettim. client.js timeout ve ağ hatası mesajlarını iyileştirdim. Bugün ne yapacağım? DashboardPage içinde ready olmayan dokümanlar için aksiyonları sınırlandıracağım. Login → dashboard → upload → chat → quiz akışını uçtan uca doğrulayacağım. Önümde bir engel var mı? Uzun cevap ve kaynak listelerinde responsive görünüm kontrol edilmeli.

Eda Dilek Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? quiz_service.py içinde JSON doğrulama ve tekrar eden soru kontrolü geliştirdim. Quiz oluşturma, çözme ve skor hesaplama route'larını tamamladım. Bugün ne yapacağım? Quiz result kayıtlarını model ve schema ile veritabanına bağlayacağım. Kısa dokümanlarda üretilebilecek soru sayısını dinamik hale getireceğim. Önümde bir engel var mı? LLM geçersiz JSON döndürdüğünde kullanıcıya teknik detay göstermeden anlamlı hata verilmeli.

Ege Onur Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? RAG ve quiz için acceptance criteria ve uçtan uca test senaryoları hazırladım. Yetkisiz erişim, boş soru, doküman dışı soru ve bozuk LLM çıktısı senaryolarını ekledim. Bugün ne yapacağım? API sözleşmesiyle gerçek response alanlarını karşılaştıracağım. Test bulgularını teknik kanıtlarla Eray'a iletip yeniden test sürecini yöneteceğim. Önümde bir engel var mı? Testlerin tekrarlanabilir olması için ortak PDF ve soru seti kullanılmalı.

## Gün Sonu Ortak Kararlar

Kısa dokümanlarda sistem sabit soru sayısında hata vermek yerine uygun sayıda soru üretecek.

Başarı ölçütü yalnızca cevap üretmek değil, doğru sayfa/doküman kaynağını göstermektir.

# 14 Temmuz 2026

Günün odağı: Migration, Docker ve entegrasyon sorunlarının çözülmesi

Eray Gürbüz Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? Alembic migration sırasında legacy is_admin sütunu nedeniyle oluşan hatayı analiz ettim. f8c056f07c77 migration dosyasıyla eski sütunun güvenli biçimde kaldırılmasını sağladım. Bugün ne yapacağım? Register/login ve PDF upload akışını temiz veritabanında yeniden test edeceğim. Scrum Master olarak açık issue ve blocker'ların durumunu güncelleyeceğim. Önümde bir engel var mı? Eski volume kullanan ortamlarda model ile şema arasında fark oluşabilir.

Esra Aydın (AI) Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? RAG ve quiz servislerinde harici servis hatalarının kontrollü dönmesini test ettim. Evaluation seti üzerinde retrieval sonuçlarını karşılaştırdım. Bugün ne yapacağım? Embedding ve vector store restart sonrasında koleksiyon devamlılığını test edeceğim. Retrieval doğruluk notlarını Sprint Review için hazırlayacağım. Önümde bir engel var mı? Gerçek embedding çağrıları maliyet oluşturduğu için test sayısı kontrollü tutulmalı.

Esra Meriç Topaktaş (Frontend) Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? client.js errorMessage fonksiyonunu string, liste ve validation detail biçimlerini destekleyecek şekilde güncelledim. LoginPage ve DashboardPage üzerinde migration sonrası akışı test ettim. Bugün ne yapacağım? Frontend build ve auth persistence kontrollerini tamamlayacağım. İşlem sürerken butonların disabled/loading durumlarını doğrulayacağım. Önümde bir engel var mı? Backend health hazır olmadan frontend açılırsa ilk istek hata verebilir.

Eda Dilek Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? Quiz model/schema doğrulamalarını ve hata mesajlarını iyileştirdim. Quiz tekrar gönderim ve sonuç saklama davranışını test ettim. Bugün ne yapacağım? PDF processing ile quiz bağlamının aynı page metadata'sını kullandığını doğrulayacağım. Quiz smoke test sonuçlarını Ege'ye ileteceğim. Önümde bir engel var mı? Çok kısa belgelerde daha az soru üretilmesi README'de sınırlama olarak belirtilmeli.

Ege Onur Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? Temiz kurulum, migration ve Docker servis kontrol listesini çalıştırdım. Kurulum sorunları ve doğrulama komutlarını kayıt altına aldım. Bugün ne yapacağım? Orphan container ve eski volume temizleme adımlarını test edeceğim. Release öncesi Definition of Done ve smoke test kontrolünü tamamlayacağım. Önümde bir engel var mı? Environment dosyaları eksik olduğunda ekip makinelerinde farklı sonuçlar oluşabiliyor.

## Gün Sonu Ortak Kararlar

Temiz kurulumdan önce orphan container ve eski volume kontrolü yapılacak.

Backend health doğrulanmadan frontend özellik testine başlanmayacak.

# 16 Temmuz 2026

Günün odağı: Sprint 2 commit kapsamının ayrılması

Eray Gürbüz Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? Sprint 2 backend dosyalarını sorumluluklarına göre ayırdım. README.md içine Sprint 2 hedefi, tamamlanan özellikler ve Sprint 3'e bırakılan başlıkları eklemeye başladım. Bugün ne yapacağım? Kendi backend ve README değişikliklerimi anlamlı commit gruplarına böleceğim. Merge sonrası issue kapanışlarını doğrulayacağım. Önümde bir engel var mı? Sprint 1'de zaten bulunan ve değişmeyen dosyaların yanlışlıkla yeniden commit edilmemesi gerekiyor.

Esra Aydın (AI) Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? AI, RAG, chat, evaluation ve ilgili service/route paket kayıt dosyalarının Sprint 2 kapsamını netleştirdim. Bugün ne yapacağım? Embedding, vector store, LLM, RAG, evaluation, backend/app/services/__init__.py ve backend/app/api/routes/__init__.py değişikliklerini bağımlılık sırasına göre hazırlayacağım. Merge sonrası retrieval/citation smoke testi yapacağım. Önümde bir engel var mı? API anahtarları ve .env dosyaları repository'ye eklenmemeli.

Esra Meriç Topaktaş (Frontend) Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? Sprint 2'de gerçekten değişen frontend dosyalarını App.jsx, client.js, LoginPage.jsx, DashboardPage.jsx, frontend/Dockerfile, package.json, vite.config.js ve index.html olarak ayırdım. Sprint 2 ürün ekran görüntülerini ayrı teslim paketi olarak hazırladım. Bugün ne yapacağım? Frontend entegrasyon, build altyapısı ve ürün ekran görüntüsü dosyalarını ayrı ve anlaşılır commitlerle push edeceğim. Final branch üzerinde auth ve dashboard akışını kontrol edeceğim.

Eda Dilek Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? PDF processing, quiz backend, backend/app/models/__init__.py ve backend/app/schemas/__init__.py dosyalarının bağımlılıklarını kontrol ettim. Quiz demo akışını örnek PDF ile doğruladım. Bugün ne yapacağım? document_processor, quiz ve model/schema paket kayıt dosyalarını özellik bazlı commitlere ayıracağım. Merge sonrası skor, açıklama ve kısa belge senaryosunu test edeceğim. Önümde bir engel var mı? Quiz route RAG servisinden önce merge edilirse geçici import hatası oluşabilir.

Ege Onur Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? Docker, Alembic, requirements, backend/app/main.py ve temel backend paket dosyalarının final kontrolünü yaptım. Sprint 2 Daily Scrum belgesi ile sprint2-board-1.png ve sprint2-board-2.png kanıtları için klasör yapısını hazırladım. Bugün ne yapacağım? Altyapı commitlerini ilk sırada push edeceğim ve her merge sonrasında smoke test uygulayacağım. Sprint 2 board ekran görüntülerini docs/screenshots altına ekleyeceğim; ürün ekran görüntülerini Esra 2'nin teslim paketiyle eşleştireceğim. Önümde bir engel var mı? Dosya sahipliği ve merge sırası ekip tarafından korunmalı.

## Gün Sonu Ortak Kararlar

Merge sırası altyapı → backend core → PDF/quiz → AI/RAG → frontend değişiklikleri → README ve kanıtlar olarak belirlendi.

Sprint 2'de yalnızca yeni veya gerçekten değişen dosyalar commit edilecek; frontend teslimi Esra 2, AI/service-route paket kayıtları Esra 1, model-schema paket kayıtları Eda, Docker/Alembic/main.py ve sprint dokümantasyonu Ege tarafından yapılacak.

# 19 Temmuz 2026

Günün odağı: Sprint 2 kapanışı ve Sprint 3'e devir

Eray Gürbüz Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? README.md Sprint 2 bölümünü tamamladım ve açık issue'ları kontrol ettim. Ana branch üzerinde register, login, course, PDF upload, RAG ve quiz akışını doğruladım. Bugün ne yapacağım? Son merge kontrolünü yapıp Sprint 2'yi kapatacağım. Sprint 3 backlog'una Analytics, Flashcard ve Study Plan görevlerini aktaracağım. Önümde bir engel var mı? Final README görsellerinin dosya yolları gerçek repository yapısıyla eşleşmeli.

Esra Aydın (AI) Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? RAG, citation ve evaluation smoke testlerini tamamladım. Sprint 3'te geliştirilecek flashcard ve study plan AI servislerinin gereksinimlerini notladım. Bugün ne yapacağım? Sprint 2 AI commitlerini ana branch üzerinde doğrulayacağım. Önümde bir engel var mı? Harici Gemini/embedding servisleri environment ayarlarına bağlı.

Esra Meriç Topaktaş (Frontend) Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? Frontend build, login ve dashboard testlerini tamamladım; sprint2-rag-chat, sprint2-quiz, sprint2-upload ve sprint2-dashboard ekran görüntülerini hazırladım. Sprint 3 sayfalarının Sprint 2 branch'inde bulunmadığını doğruladım. Bugün ne yapacağım? Sprint 3 AnalyticsPage, FlashcardsPage ve StudyPlanPage tasarımına başlayacağım; Sprint 2 ürün görsellerini docs/screenshots altında son adlarıyla teslim edeceğim.

Eda Dilek Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? PDF processing ve quiz kabul kriterlerini doğruladım. Quiz sonuçlarının veritabanında doğru kullanıcı/course ilişkisiyle saklandığını test ettim. Bugün ne yapacağım? Sprint 3 için flashcard, study plan ve analytics model/schema gereksinimlerini çıkaracağım. Migration bağımlılıklarını planlayacağım. Önümde bir engel var mı? Yeni modellerin mevcut quiz/document ilişkilerini bozmaması gerekiyor.

Ege Onur Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? Docker clean-install, migration ve uçtan uca demo testini tamamladım. Sprint 2 Daily Scrum belgesi ile board kanıt görsellerini repository için hazırladım. Bugün ne yapacağım? Sprint 2 release kontrol listesini kapatacağım. Sprint 3 final teslimi için entegrasyon ve test planını hazırlayacağım.

## Gün Sonu Ortak Kararlar

Sprint 2 teslimi tamamlandı.

Sprint 3, 20 Temmuz–2 Ağustos arasında son özellik ve son kod yükleme dönemi olarak planlandı.