StudyMate AI

20 Temmuz 2026 – 02 Ağustos 2026

| Proje | StudyMate AI |
| --- | --- |
| Sprint Odağı | Analytics Dashboard, Flashcard Sistemi, Study Plan Generator ve final teslim |

# 1. Sprint 3 Kapsamı

Quiz sonuçlarından Analytics Dashboard ve tekrar önerileri

Dokümandan Flashcard üretimi ve kart ilerleme takibi

Kişiselleştirilmiş Study Plan Generator

Yeni route, model, schema, service ve frontend sayfalarının entegrasyonu

Final migration, test, README, ekran görüntüleri ve release doğrulaması

# 20 Temmuz 2026

Günün odağı: Sprint 3 ve final kod yükleme kapsamının belirlenmesi

Eray Gürbüz Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? Sprint 2'de tamamlanan dosyaları kontrol ettim ve Sprint 3'te yeniden değişmeyecek Docker/RAG/quiz dosyalarını kapsam dışı bıraktım. Scrum Master olarak Analytics, Flashcard ve Study Plan issue'larını açtım. Bugün ne yapacağım? Yeni özelliklerin route ve model entegrasyon noktalarını belirleyeceğim.

Esra Aydın (AI) Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? Flashcard ve Study Plan üretimi için prompt ve JSON çıktı gereksinimlerini hazırladım. Analytics tekrar önerilerinde quiz sonuçlarının nasıl kullanılacağını inceledim. Bugün ne yapacağım? flashcard_service.py ve study_plan_service.py servis taslağını geliştireceğim. Üretim çıktılarında güvenli parse ve fallback kuralları ekleyeceğim. Önümde bir engel var mı? Kısa dokümanlarda yeterli flashcard veya konu başlığı üretilemeyebilir.

Esra Meriç Topaktaş (Frontend) Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? Yeni üç özelliğin kullanıcı akışını ve dashboard erişim noktalarını tasarladım. App.jsx ve DashboardPage.jsx dosyalarının Sprint 3'te zorunlu olarak değişeceğini belirledim. Bugün ne yapacağım? AnalyticsPage.jsx, FlashcardsPage.jsx ve StudyPlanPage.jsx dosyalarının temel yapısını oluşturacağım. Yeni navigasyonu henüz ana branch'e bağlamadan sayfaları ayrı geliştireceğim. Önümde bir engel var mı? Backend response alanları kesinleşmeden ekran kartlarının son hali verilemiyor.

Eda Dilek Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? Flashcard ve Study Plan model/schema alanlarını, Analytics route hesaplarını tasarladım. Flashcard progress migration gereksinimini çıkardım. Bugün ne yapacağım? Yeni route, model ve schema dosyalarını oluşturmaya başlayacağım. Migration upgrade/downgrade davranışını planlayacağım. Önümde bir engel var mı? Yeni modellerin SQLAlchemy registry'ye eklenmesi gerekiyor.

Ege Onur Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? Sprint 3 final entegrasyon, test ve release kontrol listesini hazırladım. Bugün ne yapacağım? Üç özellik için API sözleşmesi ve smoke test senaryoları hazırlayacağım.

## Gün Sonu Ortak Kararlar

README.md, main.py, models/__init__.py, App.jsx ve DashboardPage.jsx yalnızca yeni özellik entegrasyonu nedeniyle güncellenecektir.

# 22 Temmuz 2026

Günün odağı: Flashcard backend ve AI üretim akışı

Eray Gürbüz Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? Flashcard issue bağımlılıklarını ve document sahipliği kriterlerini belirledim. Yeni route'un main.py entegrasyonunda ihtiyaç duyacağı değişiklikleri notladım. Bugün ne yapacağım? Flashcard endpointlerinde authentication ve ready document kontrolünü gözden geçireceğim. Blocker durumlarını günlük takip edeceğim. Önümde bir engel var mı? Ready olmayan dokümanlardan kart üretimine izin verilmemeli.

Esra Aydın (AI) Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? flashcard_service.py içinde doküman chunk'larından soru-cevap kartı üretimini geliştirdim. Geçersiz veya boş Flashcard çıktıları için doğrulama ekledim. Bugün ne yapacağım? Kısa dokümanlarda Flashcard üretim sonucunu kontrol edeceğim. Önümde bir engel var mı? Aynı kavram farklı ifadelerle tekrar üretilebiliyor.

Esra Meriç Topaktaş (Frontend) Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? FlashcardsPage.jsx içinde kart çevirme, ileri/geri gezinme ve ilerleme göstergesini geliştirdim. Loading, hata ve empty state alanlarını ekledim. Bugün ne yapacağım? Kart değerlendirme aksiyonlarını backend endpointlerine bağlayacağım. Mobil cihazlarda sayfa düzenlerinin farklı ekran boyutlarına uyum sağlamasını düzenleyeceğim. Önümde bir engel var mı? Progress response alanları Eda'nın route yapısıyla aynı olmalı.

Eda Dilek Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? flashcard.py model/schema ve flashcards.py route dosyalarını oluşturdum. c2d493a6e711 migration dosyasında progress alanlarını ekledim. Bugün ne yapacağım? Kart üretme, listeleme ve progress güncelleme akışını tamamlayacağım. Cascade delete ve yetkisiz erişim testlerini yazacağım. Önümde bir engel var mı? Migration mevcut veritabanında güvenli uygulanmalı.

Ege Onur Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? Flashcard API sözleşmesini frontend ve backend alanlarıyla eşleştirdim. Temiz veritabanında migration smoke testini çalıştırdım. Bugün ne yapacağım? Flashcard uçtan uca testini ve test kanıtlarını hazırlayacağım. Bulunan teknik sorunları Eray'a ileteceğim. Önümde bir engel var mı? Harici LLM erişimi olmadığında kontrollü hata senaryosu test edilmeli.

## Gün Sonu Ortak Kararlar

Flashcard progress kart bazında saklanacak.

Flashcard ile ilgili tüm route/model/schema/service/page/migration dosyaları yüklenecek.

# 25 Temmuz 2026

Günün odağı: Study Plan Generator geliştirilmesi

Eray Gürbüz Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? Study Plan issue'larında course sahipliği, tarih doğrulama ve kullanıcı erişimi kriterlerini netleştirdim. main.py içinde study_plans router kaydı için entegrasyon noktasını belirledim. Bugün ne yapacağım? Study Plan route güvenlik kontrollerini inceleyeceğim. Geçmiş tarih ve boş hedef senaryolarını takip edeceğim. Önümde bir engel var mı? Bitiş tarihi geçmiş plan istekleri reddedilmeli.

Esra Aydın (AI) Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? study_plan_service.py içinde hedef, tarih ve yoğunluğa göre plan üretimini geliştirdim. Plan günleri için maksimum süre ve konu dağılımı sınırları ekledim. Bugün ne yapacağım? Kısa hedef süreleri için daha sade plan fallback'ı geliştireceğim. Doküman başlıkları belirsiz olduğunda genel konu adı kullanımını iyileştireceğim. Önümde bir engel var mı? Çok kısa süreli hedeflerde tüm konular dengeli dağıtılamayabilir.

Esra Meriç Topaktaş (Frontend) Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? StudyPlanPage.jsx içinde hedef, plan süresi, günlük çalışma süresi ve çalışma günleri formunu oluşturdum. Plan günlerini kronolojik kartlar halinde gösteren arayüzü hazırladım. Bugün ne yapacağım? Create ve list endpointlerini bağlayacağım. Uzun planlarda bölümleme ve empty/loading/error durumlarını tamamlayacağım. Önümde bir engel var mı? Tarayıcı date input değeri backend ISO tarihiyle uyumlu olmalı.

Eda Dilek Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? study_plan.py model/schema ve study_plans.py route dosyalarını geliştirdim. Create, list ve detail response yapılarını tamamladım. Bugün ne yapacağım? Plan oluşturma ve geçmiş planları listeleme testlerini yapacağım. Geçersiz tarih ve yetkisiz course senaryolarını doğrulayacağım. Önümde bir engel var mı? Sprint 3 kapsamında plan içeriğinin manuel olarak baştan düzenlenmesi bulunmuyor; görev durumu ve çalışma müsaitliği güncellenebiliyor.

Ege Onur Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? Study Plan API sözleşmesi, tarih ve timezone testlerini hazırladım. Frontend form alanlarıyla backend schema alanlarını karşılaştırdım. Bugün ne yapacağım? Uçtan uca plan oluşturma testini yöneteceğim. Final demo için örnek plan senaryosunu hazırlayacağım. Önümde bir engel var mı? Farklı timezone'larda tarih kayması kontrol edilmeli.

## Gün Sonu Ortak Kararlar

Sprint 3 kapsamında yeni plan oluşturma ve geçmiş planları görüntüleme desteklenecek.

Planın manuel içerik düzenleme özelliği final teslim kapsamına alınmayacak.

# 28 Temmuz 2026

Günün odağı: Analytics Dashboard ve öğrenme önerileri

Eray Gürbüz Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? Analytics endpointi için kullanıcı/course erişim kriterlerini belirledim. Quiz sonucu olmayan kullanıcı senaryosunu kritik issue olarak işaretledim. Bugün ne yapacağım? Analytics route'unun main.py entegrasyonunu ve response güvenliğini kontrol edeceğim. Boş veri blocker'ının kapanmasını takip edeceğim. Önümde bir engel var mı? Sıfıra bölme ve eksik eski quiz kayıtları yönetilmeli.

Esra Aydın (AI) Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? Zayıf konu ve tekrar önerisi metinleri için veri temelli kural setini hazırladım. Az quiz verisinde kullanılacak genel öneri fallback'ını geliştirdim. Bugün ne yapacağım? Önerilerin yalnızca quiz sonuçlarından ve doküman bağlamından türetildiğini test edeceğim. Zayıf konu yoksa olumlu ama eyleme dönük öneri üreteceğim. Önümde bir engel var mı? Tek quiz sonucu güvenilir öğrenme profili için sınırlı kalabilir.

Esra Meriç Topaktaş (Frontend) Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? AnalyticsPage.jsx içinde başarı yüzdesi, quiz sayısı, zayıf konu ve öneri kartlarını hazırladım. Quiz sonucu olmayan kullanıcı için empty state geliştirdim. Bugün ne yapacağım? Analytics endpointini sayfaya bağlayacağım. DashboardPage.jsx içine Analytics erişimini ekleyeceğim. Önümde bir engel var mı? Uzun konu adları responsive kart düzenini etkiliyor.

Eda Dilek Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? analytics.py route içinde quiz sonuçlarından başarı yüzdesi ve zayıf konu hesaplamasını geliştirdim. Konu etiketi olmayan eski kayıtları Genel başlığı altında topladım. Bugün ne yapacağım? Boş veri, eski kayıt ve yüzde yuvarlama testlerini tamamlayacağım. Response alanlarını frontend ile son kez eşleştireceğim. Önümde bir engel var mı? Eski quiz kayıtlarında konu etiketi bulunmadığında Genel başlığı altında gösterilmesi kontrol edilmeli.

Ege Onur Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? Analytics acceptance criteria ve manuel hesap kontrol tablosunu hazırladım. Örnek quiz sonuçlarıyla backend değerlerini doğruladım. Bugün ne yapacağım? Analytics uçtan uca testini ve responsive ekran kontrolünü yöneteceğim. Önümde bir engel var mı? Quiz verisi olmayan kullanıcıda dashboard tamamen boş görünmemeli.

## Gün Sonu Ortak Kararlar

Analytics ayrı bir tablo kullanmayacak; mevcut quiz sonuçlarından dinamik hesaplanacak.

Başarı yüzdeleri bir ondalık basamakla gösterilecek.

# 30 Temmuz 2026

Günün odağı: Final entegrasyon dosyalarının güncellenmesi

Eray Gürbüz Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? Analytics, Flashcard ve Study Plan issue durumlarını kontrol ettim. Yeni router ve modeller nedeniyle main.py ile models/__init__.py dosyalarının değişmesi gerektiğini doğruladım; dosya sahiplerini Ege ve Eda ile netleştirdim. Bugün ne yapacağım? Ege'nin main.py route entegrasyonunu tamamlamasını takip edeceğim ve merge öncesi kontrol yapacağım. README.md Sprint 3 bölümünü tamamlayacağım; models/__init__.py değişikliğini Eda'nın model kayıtlarıyla birlikte doğrulayacağım.

Esra Aydın (AI) Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? Flashcard ve Study Plan servislerinin final smoke testini yaptım. Harici servis hatalarında kontrollü response döndüğünü doğruladım. Bugün ne yapacağım? Kısa doküman ve kısa hedef fallback testlerini tamamlayacağım. Final branch'te servis importlarını kontrol edeceğim. Önümde bir engel var mı? API anahtarları yalnızca environment üzerinden okunmalı.

Esra Meriç Topaktaş (Frontend) Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? Üç yeni sayfayı tamamladım. App.jsx ve DashboardPage.jsx içinde Analytics, Flashcard ve Study Plan navigasyonlarını ekledim. Bugün ne yapacağım? Login → upload → chat → quiz → analytics → flashcards → study plan akışını test edeceğim. Final build ve responsive kontrollerini tamamlayacağım. Önümde bir engel var mı? App.jsx ve DashboardPage.jsx daha önce repoda olsa da Sprint 3 değişiklikleri nedeniyle güncel sürümleri commit edilmeli.

Eda Dilek Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? Yeni route/model/schema ve migration dosyalarını final hale getirdim. Model ilişkileri ve cascade davranışlarını test ettim. Bugün ne yapacağım? Migration upgrade/downgrade testlerini son kez çalıştıracağım. main.py ve models/__init__.py entegrasyonu sonrası backend smoke testi yapacağım. Önümde bir engel var mı? Model registry yeni modelleri görmezse migration veya ilişki hatası oluşabilir.

Ege Onur Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? Final entegrasyon ve clean-install testini yönettim. Yeni özelliklerin API sözleşmesiyle gerçek response alanlarını karşılaştırdım. Bugün ne yapacağım? backend/app/main.py içine analytics, flashcards ve study_plans router kayıtlarını ekleyip uygulama başlangıç entegrasyonunu doğrulayacağım.

# 02 Ağustos 2026

Günün odağı: Final teslim ve kod yükleme sürecinin kapatılması

Eray Gürbüz Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? README.md içine Sprint 3 hedefi, tamamlanan özellikler, Sprint Review ve Retrospective bölümlerini ekledim. Tüm issue, pull request ve ana branch durumunu kontrol ettim. Bugün ne yapacağım? Final repository kapsamını doğrulayıp Sprint 3'ü kapatacağım. Bu teslimden sonra yeni kod veya özellik dosyası yüklenmemesini sağlayacağım. Önümde bir engel var mı? Secret, uploads veya test PDF dosyalarının repoya karışmadığı son kez kontrol edilmeli.

Esra Aydın (AI) Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? Flashcard ve Study Plan servisleriyle final örnek akışları tamamladım. AI çıktılarının dokümana dayalı ve şema uyumlu olduğunu doğruladım. Bugün ne yapacağım? Final branch üzerinde bir kez daha smoke test çalıştıracağım. Environment eksikliğinde kontrollü hata mesajlarını kontrol edeceğim. Önümde bir engel var mı? Harici API erişimi teslim ortamındaki anahtar ayarlarına bağlı.

Esra Meriç Topaktaş (Frontend) Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? Final build, navigasyon, loading/empty/error ve responsive testlerini tamamladım. Bugün ne yapacağım? Kırık route, link veya asset kontrolü yapacağım. Önümde bir engel var mı? API base URL final ortamda doğru tanımlanmalı.

Eda Dilek Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? Migration, Analytics, Flashcard ve Study Plan kabul kriterlerini doğruladım. Temiz ve mevcut veritabanı senaryolarında migration testlerini tamamladım. Bugün ne yapacağım? Final backend test özetini Ege'ye ileteceğim. Yeni modellerin delete/cascade davranışlarını son kez kontrol edeceğim. Önümde bir engel var mı? Veritabanı yedeği olmadan mevcut volume üzerinde geri dönüş testi dikkatle yapılmalı.

Ege Onur Dün / önceki çalışma döneminde ne yaptım? Clean-install, Docker çalışma, backend health ve uçtan uca demo testlerini tamamladım. Bugün ne yapacağım? Release checklist'i kapatacağım ve repository içeriğini yükleme planıyla karşılaştıracağım. Final teslim paketini Eray'ın merge kontrolüne sunacağım.

# Ek A – Ege’nin Dosya Dışı Teknik Sorumlulukları

Learning Analytics API sözleşmesi, veri doğrulaması ve uçtan uca test yönetimi

Flashcard üretim, ilerleme takibi ve frontend-backend entegrasyon testi

Study Plan oluşturma, görev tamamlama ve tarih/timezone senaryolarının testi

Yeni router kayıtlarının backend/app/main.py üzerinden uygulamaya bağlanması

Clean-install, migration, backend health ve Docker çalışma doğrulaması

Feature bazlı smoke test, Definition of Done ve release checklist yönetimi